Załącznik nr 6

Nr RPWP.01.03.04-IZ-00-30-001/18

Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałanie 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poznań, styczeń 2018 r.

Spis treści:

I.	Wnioski ze Studium Wykonalności	4

II.	Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności	4

II.1.	Charakterystyka Wnioskodawcy	4

II.2.	Charakterystyka partnerów / innych instytucji zaangażowanych w realizację projektu	5

II.3.	Dane osób do kontaktu	5

II.4.	Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności	5

III.	Identyfikacja projektu	5

III.1.	Przyczyny realizacji projektu	5

III.2.	Opis projektu	6

III.3.	Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi	7

IV.	Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji	8

IV.1.	Analiza instytucjonalna	8

IV.2.	Analiza prawna	9

V.	Analiza opcji technicznych	10

V.1.	Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego	11

V.2.	Specyfikacja kupowanego sprzętu	11

V.3.	Analiza specyficzna dla projektu	12

VI.	Logika interwencji	13

VI.1.	Cel/cele projektu	13

VI.2.	Wskaźniki osiągnięć	13

VII.	Analiza finansowa i ekonomiczna	14

VII.1.	Analiza finansowa	14

VII.2.	Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu	19

VII.3.	Finansowa trwałość	21

VII.4.	Wskaźniki efektywności finansowej	22

VII.5.	Analiza ekonomiczna	23

VIII.	Analiza wrażliwości i ryzyka	23

VIII.1.	Analiza wrażliwości	23

VIII.2.	Analiza ryzyka	24

IX.	Analiza oddziaływania na środowisko	24

X.	Załączniki do Studium Wykonalności	24

Niniejsza Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności, zwana dalej Instrukcją, jest skierowana do wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Dla każdego projektu w ramach Poddziałania 1.3.4 Wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie 
z funduszy Unii Europejskiej, jest zobowiązany przedstawić Studium Wykonalności umożliwiające dokonanie oceny projektu i ustalenie wysokości dofinansowania z funduszy UE.

Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:

- Dane przedstawione w Studium Wykonalności powinny korespondować z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

- Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku.

- Studium Wykonalności musi być zgodne z:

- Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),

- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

- Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu);

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej, grudzień 2014 r. (Przewodnik AKK);

- Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska październik 2015.

- Należy wskazać wszystkie źródła pozyskania danych (zarówno liczbowych, jak i nieliczbowych) oraz okres, którego dotyczą. Dane muszą być wiarygodne i realne. Dane statystyczne powinny być nie starsze niż 2 lata.

Instytucja Zarządzająca zaleca, aby sporządzać Studium Wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Sporządzając Studium Wykonalności należy stosować czcionkę Arial, rozmiar 10, z pojedynczymi odstępami pomiędzy wierszami. Przy wypełnianiu tabel należy usunąć opisy stanowiące wskazówki do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności (uwagi w kolorze szarym). Integralną częścią Studium jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego 
(w formacie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) służący przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać. W razie wątpliwości co do kształtu zastosowanych formuł należy skontaktować się z Wydziałem Oceny Merytorycznej.

- Wnioski ze Studium Wykonalności

Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania 
i przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym Studium analiz. Wstęp jest więc elementem wynikowym, którego sporządzanie należy rozpocząć po przygotowaniu całego Studium Wykonalności.

| Lp. | Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa Programu Operacyjnego |  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020 |
| 2. | Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego |  | Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka |
| 3. | Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego |  | 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego |
| 4. | Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania |  | 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania |
| 5. | Tytuł projektu |  |  |
| 6. | Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców |  |  |
| 7. | Skwantyfikowane wskaźniki produktu i rezultatu |  |  |
| 8. | Całkowity koszt projektu |  |  |
|  | Koszty kwalifikowalne |  |  |
|  | Koszty niekwalifikowalne |  |  |
| 9. | Cross – financing |  | Jeśli dotyczy |
|  | Koszty kwalifikowalne |  |  |
|  | Koszty niekwalifikowalne |  |  |
| 10. | Poziom dofinansowania (%) |  |  |
| 11. | Kwota wsparcia (PLN) |  |  |
| 12. | Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (łącznie z podaniem podstawowych wskaźników) |  |  |
|  | Wskaźnik | Wartość | Komentarz |
|  | FNPV/C |  |  |
|  | FRR/C |  |  |
|  | Trwałość finansowa | TAK/NIE* |  |

*) należy odpowiednio wybrać

- Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności

##### Charakterystyka Wnioskodawcy

| Pełna nazwa Wnioskodawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wnioskodawcy |  |
| Podstawa prawna utworzenia | Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego |
| Organ założycielski | Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego |
| Zadania statutowe Wnioskodawcy | Jeśli dotyczy |
| Główni udziałowcy / akcjonariusze | Jeśli dotyczy |
| Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy | Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki podają informację w oparciu o statut, KRS lub inne dokumenty. Należy krótko opisać główny przedmiot działalności, datę rozpoczęcia działalności, proszę również opisać czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności. Jeżeli Wnioskodawca prowadzi różne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z którejkolwiek z nich. |
| Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych i prowadzeniu działalności związanej z zakresem i celem projektu, w tym projektów współfinansowanych ze środków europejskich | W odniesieniu do doświadczeń inwestycyjnych, należy skupić się na projektach o podobnej skali skomplikowania pod względem administracyjnym, rozliczeń finansowych i organizacyjnym. Należy wskazać doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w skrócie np.: program, w ramach którego realizowane było/jest zadanie, tytuł projektu, wartość, podmioty zaangażowane, stan realizacji inwestycji (czy projekt jest przed podpisaniem umowy finansowej, w trakcie, realizacji, zakończony. W przypadku, gdy projekt zakończono, to czy osiągnięto zakładane cele, rozliczono dotację). |

##### Charakterystyka partnerów / innych instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Tabelę należy powielić w zależności od liczby podmiotów uczestniczących w realizacji projektu. W przypadku braku partnerów / innych instytucji zaangażowanych w projekcie tabelę należy pozostawić niewypełnioną.

| Pełna nazwa podmiotu |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Status prawny |  |
| Dane osoby wyznaczonej do kontaktu |  |
| Krótka charakterystyka działalności, w tym kompetencje partnera do realizacji projektu | Należy krótko scharakteryzować dotychczasową działalność z wyróżnieniem działań wskazujących na kompetencje podmiotu do realizacji projektu. |

##### Dane osób do kontaktu

Należy wskazać osobę/osoby, które będą mogły wyjaśnić wątpliwości powstałe w wyniku oceny Studium Wykonalności.

|  | Osoba 1 | Osoba 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Imię i nazwisko |  |  |
| 2. Adres |  |  |
| 3. Nazwa pracodawcy |  |  |
| 4. Zajmowane stanowisko |  |  |
| 5. Numer telefonu / faksu |  |  |
| 6. Adres e-mail |  |  |

##### Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności

Jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, to tabelę należy pozostawić niewypełnioną (wpisać: nie dotyczy). Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób), firmy lub firm consultingowych, należy podać jej (ich) dane.

| 1. Imię i nazwisko autora |  |
| --- | --- |
| 2. Nazwa firmy |  |
| 3. Adres |  |
| 4. Numer telefonu kontaktowego, faksu adres e-mail |  |

- Identyfikacja projektu

##### Przyczyny realizacji projektu

Charakteryzując otoczenie projektu należy za każdym razem odnosić się do realizowanej inwestycji. Bezzasadne jest opisywanie otoczenia niezwiązanego z projektem.

| Stan aktualny - charakterystyka obecnego stanu obszaru na którym realizowany będzie projekt | Opis stanu aktualnego jest podstawą identyfikacji problemów występujących na obszarze realizacji projektu, do których ograniczenia ma się przyczynić planowane przedsięwzięcie. Jest zatem podstawą uzasadnienia realizacji projektu. Opis stanu aktualnego powinien obejmować szczegółową charakterystykę następujących zagadnień związanych z istniejącą infrastrukturą: - parametry techniczne i technologiczne istniejącej infrastruktury i posiadanego wyposażenia wraz ze sposobem wykorzystania obiektów/wyposażenia, - funkcjonalność istniejącej infrastruktury, - istniejące rozwiązania związane z realizacją projektu, - charakterystykę użytkowników istniejącej infrastruktury, odbiorców usług, - w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury należy scharakteryzować obszar lokalizacji projektu, istniejące niedobory związane z realizacją projektu. Należy krótko scharakteryzować obszar, na którym będzie realizowany projekt, odnosząc się do ogólnych danych demograficznych oraz opisać otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym powiązania między projektem a otoczeniem (w tym przede wszystkim: oddziaływanie planowanej inwestycji na społeczność lokalną/regionalną, otoczenie gospodarcze). Wszystkie opisy powinny być rzetelne, jasne, zwięzłe i poparte wiarygodnymi źródłami danych, np.: danymi statystycznymi, danymi zawartymi w dokumentach strategicznych gminy / powiatu / województwa, analizami prowadzonymi na potrzeby danego obszaru i projektu, dokumentacją zdjęciową obszaru. |
| --- | --- |
| Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu | Należy przedstawić uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, wynikające z opisu stanu aktualnego, w tym m.in. opis istniejącej konkurencji. Ponadto należy wykazać zapotrzebowanie na produkty/usługę powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W opisie należy również wskazać, czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy planowane działania umożliwią realizację projektu, czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, czy projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy i w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania negatywnych zjawisk. |

##### Opis projektu

| Określenie typu projektu | Proszę wskazać typ/typy projektu zgodnie z Uszczegółowieniem WRPO 2014+. |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce realizacji projektu | Należy podać nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt, a także zakres obszaru objęty analizą i terytorialny zasięg projektu. W miarę możliwości proszę dołączyć niezbędne mapki, szkice sytuacyjne, które w sposób przejrzysty i czytelny obrazują miejsca realizacji projektu. |  |
| Opis przedmiotu projektu | W tym miejscu należy krótko przedstawić, co zostanie zrealizowane (opis rozwiązań przyjętych w projekcie). Ponadto proszę wskazać, co zostanie zakupione w ramach projektu, jakie wyróżniono etapy realizacji projektu, jakie będą efekty rzeczowe projektu, jakie zmiany nastąpią w stosunku do stanu obecnego (opis powinien być zwięzły, szczegóły techniczne należy podać w rozdziale V. „Analiza opcji technicznych”). |  |
| Wnioskodawca posiada strategię biznesową | W opisie należy odnieść się, czy IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności finansowo samowystarczalnej (lub stanie się stopniowo samowystarczalną do końca okresu kwalifikowalności). |  |
| Wnioskodawca posiada roczny plan pracy | Należy wskazać, czy IOB posiada roczny plan działania, który zawiera orientacyjny wykaz projektów, usług do wdrożenia, zrealizowania, dostępne środki, szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania, czy planowany do realizacji projekt został uwzględniony w planie działania IOB. |  |
| Monitoring świadczonych usług i badanie satysfakcji z realizacji usług | Należy podać czy IOB zapewni monitorowanie świadczonych usług i przeprowadzi badanie satysfakcji, aby ocenić swoją skuteczność i zapewnić lepsze prognozy oparte na statystyce. |  |
| Projekt jest ukierunkowany na świadczenie specjalistycznych usług IOB | Należy przedstawić opis specjalistycznych usług lub pakietu usług jakie zostaną zaoferowane w wyniku realizacji projektu. Przez usługi specjalistyczne rozumie się usługi, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. |  |
| Przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie | W tym miejscu należy opisać czy planowane przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu. |  |
| Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) | W opisie należy wykazać, czy w ramach projektu przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności. Wsparcie realizowane powinno być za pośrednictwem usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz wsparcie tworzenia nowej i rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju przedsiębiorstw na tym etapie ich funkcjonowania. |  |
| Uzasadnienie spełnienia warunków wywołania efektu zachęty (dotyczy dużych przedsiębiorstw w rozumieniu zapisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.) | Proszę wyczerpująco opisać przesłanki spełnienia warunków wywołania efektu zachęty zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. |  |

##### Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

| Zgodność z aktualną Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 | Projekt powinien być zgodny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020. Należy przedstawić zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo opisać, w jaki sposób projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. |
| --- | --- |
| Wpływ projektu na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 | Należy opisać, w jaki sposób projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. |
| Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) | Należy określić, w jaki sposób projekt, w tym obejmujący infrastrukturę IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (wskazać konkretne specjalizacje). |
| Wpływ projektu na polityki horyzontalne | W tym punkcie należy wskazać jaki jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, czy jest związany z finansowaniem przedsięwzięć minimalizujących negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: - zrównoważony rozwój, - równość szans i niedyskryminację, - równouprawnienie płci, - inne (nie wskazane powyżej). Proszę zwrócić uwagę na kwestię ograniczania równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury. W opisie proszę również odnieść się czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji lub technologii proekologicznych. Należy zwrócić uwagę na zgodność przedstawionego opisu z wnioskiem aplikacyjnym. |

*należy odpowiednio wybrać

- Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji

Wnioskodawca powinien wykazać, czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne.

##### Analiza instytucjonalna

Ma ona na celu opis bezpośrednich i pośrednich Beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, podziału zadań i odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie oddziaływać, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, rozwiązania dotyczące udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Należy także określić, kto będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu i jaki podmiot będzie użytkował infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji projektu.

| Określenie Beneficjentów końcowych projektu | W punkcie tym należy przedstawić informacje dotyczące bezpośrednich odbiorców produktów/usług i rezultatów (ważne jest także określenie ich potrzeb), czyli korzystającej z projektu grupy docelowej. W miarę możliwości przedstawione dane powinny mieć charakter skwantyfikowany. Należy zaprezentować realne prognozy (potwierdzone wykonaniem konkretnych badań, dostępnymi danymi statystycznymi, itp.) określające przyszłe zainteresowanie usługami/produktami oferowanymi wskutek zrealizowania projektu. |
| --- | --- |
| Instytucje zaangażowane w realizację projektu (w tym powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu) | W przypadku współpracy Wnioskodawcy, podmiotu eksploatującego /operatora oraz innych zaangażowanych w realizację projektu podmiotów, należy przedstawić ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a także określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej). |
| Zdolność organizacyjna | Należy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i finansową do wdrożenia projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu? Czy Wnioskodawca posiada stosowne struktury organizacyjne i zespół ludzki o kwalifikacjach zapewniających funkcjonowanie projektu w fazie realizacji, jak i w fazie operacyjnej projektu (również zakładany rozwój kadr)? W przypadku fazy realizacji projektu należy wykazać, czy Wnioskodawca planuje skorzystać z usług inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu, czy też planuje realizację zadania za pomocą własnych kadr. W takim przypadku należy opisać kompetencje osób, które będą czuwać nad prawidłową realizacją projektu. W przypadku braku ww. struktur należy uwzględnić informację dot. planów Wnioskodawcy w zakresie stworzenia odpowiedniego zespołu – skąd zostaną pozyskane osoby, jakie będą ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w ww. zakresie, zakres obowiązków oraz planowana perspektywa czasowa utworzenia takiego zespołu. |
| Ocena długoterminowej trwałości finansowo – instytucjonalnej projektu | Należy opisać: - kto stanie się właścicielem inwestycji po zakończeniu fazy inwestycyjnej, - kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji, - zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy/operatora od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy przez okres 5 lub 3 lat (3 lat w przypadku MŚP), - relacje prawne i finansowe jednostki użytkującej infrastrukturę z Wnioskodawcą, - sposób eksploatacji i finansowania majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu, - uregulowany w odrębnych dokumentach sposób przekazania powstałej infrastruktury (umowa podpisana pomiędzy Wnioskodawcą a operatorem). Płynność finansowa Wnioskodawcy powinna być także wykazana w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku. W przypadku podmiotów funkcjonujących krócej na rynku płynność finansowa będzie weryfikowana w okresie ich całej działalności. |

##### Analiza prawna

Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu.

| Prawna wykonalność inwestycji (w tym udzielanie zamówień publicznych) | W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z Wykonawcą. W punkcie tym należy określić, kto będzie pełnił funkcję Zamawiającego. Należy również określić czy i w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu. Procedura wyboru wykonawcy projektu (dostawcy usług lub produktów, wykonawcy robót budowlanych) musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to m.in. warunek by środki wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty kwalifikowalne. W opisie proszę także wskazać, jaki jest stan zaawansowania prac nad projektem, a także odnieść się do kwalifikowalności kosztów, w tym do kwalifikowalności podatku VAT. Kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenia odpowiednich organów/instytucji, pozwolenia na budowę, itp. Dane te proszę wykazać w poniższych tabelach. Obowiązkowo powinny być opisane wszystkie dokumenty związane z inwestycją lub określone terminy, w jakich zostaną uzyskane. |
| --- | --- |
| Zgodność projektu (w tym podstawowych parametrów technicznych) z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji | Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi / unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z prawem o szkolnictwie wyższym, z prawem budowlanym, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem spółek handlowych, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). |

Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy)

Należy przedstawić informację czy i jaki tytuł prawny posiada Wnioskodawca do dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będą roboty budowlane lub inne prace w ramach projektu.

Należy wymienić wszystkie nieruchomości (działki), na których realizowany będzie projekt z podaniem tytułu do dysponowania daną nieruchomością (działką).

Jeżeli Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy, należy wymienić nieruchomości (numery działek) dla każdego z posiadanych pozwoleń / zgłoszeń odrębnie, z podaniem posiadanego tytułu do dysponowania daną nieruchomością (działką).

Należy również ustosunkować się do przypadków, gdy realizacja inwestycji wymaga:

- przeprowadzenia wykupów nieruchomości; konieczne jest wówczas określenie podstawy przyjętej wyceny (operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę),

- podpisania umów najmu/dzierżawy z właścicielem nieruchomości; należy przy tym jednoznacznie opisać, czy nieruchomość wymaga jedynie czasowego zajęcia na okres realizacji robót w ramach projektu, czy też konieczne jest podpisanie długoterminowej umowy najmu co najmniej na okres realizacji projektu i jego trwałości.

Należy jednoznacznie określić tytuł prawny do nieruchomości.

| Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i/lub cele projektu | Wypełnić zgodnie z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będącym załącznikiem do wniosku (jeśli dotyczy). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy (jeśli dotyczy) | Numer | Wydane przez |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| Konieczność wykupu, najmu nieruchomości | Jeśli dotyczy |  |  |
| Uzgodnienia z innymi podmiotami | Jeśli dotyczy |  |  |
| Inne uwarunkowania prawne | Pozwolenie / decyzja / inny dokument | Podstawa prawna | Data uzyskania / planowana data uzyskania |

- Analiza opcji technicznych

Analiza ma na celu porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań. Ocenie należy poddać wariant bezinwestycyjny „zaniechanie inwestycji” oraz co najmniej dwa warianty inwestycyjne. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród innych możliwych alternatywnych rozwiązań.

Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:

- wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym,

- zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie,

- optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników,

- jest zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Po przeanalizowaniu alternatywnych opcji technicznych należy uzasadnić wybór wariantu wybranego do realizacji.

Na pierwszym etapie analizy wariantów należy dokonać oceny wszelkich możliwych środków, które realnie mogą przyczynić się do osiągnięcia celów. Do celu strategicznej analizy wariantów należy dokonać identyfikacji wariantów spośród całościowego zakresu możliwych działań, jakie należy podjąć, z uwzględnieniem środków organizacyjnych, operacyjnych oraz infrastrukturalnych. Na pierwszym etapie, tj. strategicznej analizy wariantów, należy skupić się na analizie wszelkich możliwych rozwiązań i dokonać identyfikacji tych, które z uwzględnieniem dostępnych środków organizacyjnych, operacyjnych oraz infrastrukturalnych pozwolą osiągnąć założony cel.

Po zidentyfikowaniu co najmniej dwóch wariantów strategicznych na kolejnym etapie należy dokonać analizy rozwiązań technicznych i technologicznych każdego z nich.

Analiza winna jednocześnie zawierać porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi).

Wybrany wariant do realizacji nie powinien być sprzeczny z wariantem wskazanym w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli została przeprowadzona).

| Wariant | Krótki opis wariantu wraz z szacunkowymi kosztami (utraconymi korzyściami) |
| --- | --- |
| wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechać realizacji inwestycji”), |  |
| wariant „minimum” (podejmujemy działania minimalne, „prowizoryczne”, odpowiadające potrzebom chwili), |  |
| warianty inwestycyjne – co najmniej dwa (w tym jeden wybrany do realizacji). | 1 |
|  | 2 |

Uwaga: Cel wariantu inwestycyjnego jest tożsamy z celem projektu. Wariant bezinwestycyjny i „minimum” stanowią warianty bazowe, definiowane w celu porównania z nimi każdego z wariantów inwestycyjnych (tzw. porównania „z inwestycją” i „bez inwestycji”).

Analiza wariantów ma ponadto wskazywać, czy uzyskanie dofinansowania wywoła tzw. „efekt zachęty”. Do oceny wystąpienia efektu zachęty konieczne jest wprowadzenie do analizy co najmniej dwóch różnych modeli realizacji projektu (przy każdym z wariantów) - przy udziale i bez udziału środków pochodzących z dofinansowania w ramach WRPO 2014+). Przedmiotowe modele mają wykazać, że wskutek uzyskania dofinansowania nastąpi:

- znaczące zwiększenie rozmiaru projektu lub

- znaczące zwiększenie zakresu projektu lub

- znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez Wnioskodawcę na projekt lub

- znaczące przyspieszenie zakończenia projektu

w stosunku do wariantu, który zakłada realizację projektu bez otrzymania dofinansowania ze środków WRPO 2014+.

##### Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego

W koncepcji technicznej nie należy podawać marek i typów konkretnych elementów infrastruktury, a jedynie dane co do ich planowanych zakresów, ich parametrów.

W niniejszym punkcie należy określić, w zależności od rodzaju i zakresu planowanego projektu:

| Szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętej koncepcji technicznej dla wybranego wariantu inwestycyjnego | Tu należy opisać projekt rozwijając ogólny opis zamieszczony we wcześniejszych punktach, a także wskazać na te cechy (zalety), które zdecydowały o jego wyborze. Dodatkowo analiza może zostać poszerzona o opis rozwiązań, które są innowacyjne w dziedzinie, jaką realizuje przedmiotowy projekt (jeśli dotyczy). W przypadku projektu infrastrukturalnego w niniejszym punkcie należy podać wielkość i powierzchnię obiektów i pomieszczeń będących przedmiotem projektu. |
| --- | --- |
| Czy projekt zakłada zwiększenie dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? | W tym punkcie należy się odnieść czy projekt przewiduje działania przystosowujące infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (inwestycje, które pomagają likwidować fizyczne bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do edukacji, rynku pracy, transportu publicznego, obiektów kulturalnych, służby zdrowia i innych dziedzin życia). |
| Dane techniczne budynku (jeśli dotyczy) | Należy opisać podać wielkość i powierzchnię obiektów i pomieszczeń będących przedmiotem projektu |
| Dane techniczne urządzeń (jeśli dotyczy) | Należy opisać najważniejsze parametry techniczne urządzeń będących przedmiotem projektu. |
| Zakres prac z wyszczególnieniem ich głównych cech charakterystycznych i elementów składowych | Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne należy skupić się na ogólnych technologiach. Wszędzie gdzie jest to możliwe należy wykorzystać wskaźniki określone ilościowo. |
| Minimalny projekt koncepcyjny oraz rysunki projektowe | Jeżeli Wnioskodawca posiada dokumenty w formie graficznej, można je dołączyć w formie załącznika do Studium. |

##### Specyfikacja kupowanego sprzętu

Jeśli dotyczy, proszę uzasadnić konieczność zakupu poszczególnych urządzeń o danych parametrach technicznych.

| Nazwa urządzenia |  | Ilość (szt.) | Wartość brutto (PLN) | Uzasadnienie zakupu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |

##### Analiza specyficzna dla projektu

Proszę wskazać najważniejsze elementy, specyficzne dla danego projektu.

| Wpływ projektu na rozwój potencjału Wnioskodawcy oraz na poprawę (podniesienie) jakości usług oferowanych na rzecz przedsiębiorstw we wczesnym etapie działalności | W opisie należy przedstawić w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na rozwój potencjału Wnioskodawcy i poprawę jakości usług inkubacyjnych. |
| --- | --- |
| Wpływ na rozwój systemu informacji, współpracy i transferu wiedzy | W tym punkcie należy wskazać, czy realizacja projektu przyczyni się do zainicjowania współpracy z jednostkami naukowymi, jednostkami badawczymi, instytucjami proinnowacyjnymi, czego efektem będzie wymiana informacji (transfer wiedzy). Czy współpraca jest potwierdzona umową zawartą z daną jednostką lub podpisanym listem intencyjnym. |
| Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie tworzenia, zarządzania i realizacji projektów o podobnym zakresie oraz dotychczasowa działalność Wnioskodawcy w zakresie doradztwa/pomocy dla przedsiębiorstw w rozwoju biznesu | W opisie należy przedstawić dotychczasowe doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw, m.in. takie aspekty jak odpowiednio udokumentowane kwalifikacje, relacje ze środowiskiem biznesowym, dotychczasowe sukcesy w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw – liczba podmiotów powstałych i utrzymujących się na rynku powyżej 1 roku od momentu założenia działalności. Należy również przedstawić dotychczasową działalność w zakresie doradztwa/ pomocy dla przedsiębiorstw w rozwoju biznesu posługując się danymi dotyczącymi liczby świadczonych usług, przeprowadzonych badań zadowolenia klientów, wnioski z obserwacji po realizacji usług itp. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających przedstawione informacje można je dołączyć w formie załącznika. |
| Kompleksowa realizacja i koncentracja usług | Należy przedstawić ofertę usług dla inkubowanych podmiotów w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem tj. jakiego typu usługi będzie świadczył Wnioskodawca na rzecz przedsiębiorstw. |
| Nowe usługi | Należy przedstawić opis nowych usług lub pakietu usług jakie zostaną zaoferowane w wyniku realizacji projektu. |
| Wpływ projektu na wzrost liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia | Należy wykazać, że w ramach projektu obsługiwane będą nowe przedsiębiorstwa stosujące innowacyjne rozwiązania. Innowacja – zgodnie z Oslo Manual* przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. *Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD (Organisation for Economic Co Operation and Development) oraz Eurostat (Statistical Office of the European Communities). |
| Dostępne standardy w zakresie świadczenia usług | Należy przedstawić informację, czy Wnioskodawca stosuje standardy w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu. Jak również, czy Wnioskodawca posiada wdrożone i zweryfikowany proces świadczenia usług doradczych, zapewniający wysoką jakość świadczonych usług i powtarzalność działań z nimi związanych. Dokumentami potwierdzającymi wdrożenie standardu świadczenia usług mogą być wszelkie certyfikaty, zaświadczenia wydane w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, z których wynika między innymi, że Wnioskodawca ma wprowadzony odpowiedni system do obsługi określonego rodzaju klientów, że posługuje się jednolitymi wzorami dokumentów i że jest w stanie za każdym razem przeprowadzić usługę w taki sam sposób. |

- Logika interwencji

##### Cel/cele projektu

Proszę scharakteryzować podstawowe cele projektu.

| Cel/cele projektu | Określenie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska gospodarczo – społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. Cele projektu powinny: - jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno–ekonomiczne można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu, - być logicznie powiązane ze sobą, - być logicznie powiązane z celami Poddziałania 1.3.4. |
| --- | --- |

##### Wskaźniki osiągnięć

Zasady przedstawiania wskaźników muszą być zgodne z zasadami ujmowania wskaźników we wniosku o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, aby tabele zaprezentowane w Studium Wykonalności były identyczne z tabelami z wniosku o dofinansowanie. Liczbę kolumn z pozycji „Lata realizacji” należy dostosować do lat realizacji projektu.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

| Wskaźniki kluczowe | Jednostki miary | Źródło danych | Lata realizacji |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… r. | …… r. | …… r. |  |

| Wskaźniki specyficzne dla programu | Jednostki miary | Źródło danych | Lata realizacji |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… r. | …… r. | …… r. |  |

| Wskaźniki specyficzne dla projektu | Jednostki miary | Źródło danych | Lata realizacji |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… r. | …… r. | …… r. |  |

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

| Wskaźniki kluczowe | Jednostki miary | Źródło danych | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Wskaźniki specyficzne dla programu | Jednostki miary | Źródło danych | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Wskaźniki specyficzne dla projektu | Jednostki miary | Źródło danych | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Analiza finansowa i ekonomiczna

##### Analiza finansowa

Analiza finansowa projektu w głównej mierze służy opisaniu finansowej rentowność inwestycji 
i ustaleniu właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. W Rozdziale VII.1 przedstawiono zalecaną formę jej sporządzenia. Sposób przeprowadzenia analizy finansowej w ramach projektu został opisany w Rozdziale 7. obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Analiza finansowa stanowi najważniejszą i najobszerniejszą część przygotowywanego Studium Wykonalności. W zależności od charakteru projektu, generowanych przychodów, itd., analiza wyglądać będzie inaczej. Generalnie jednak ma za zadanie pokazać projekt głównie pod kątem:

- opłacalności projektu z punktu widzenia inwestora – wskaźników efektywności finansowej projektu,

- trwałości finansowej projektu,

- trwałości finansowej Wnioskodawcy z projektem,

- zabezpieczenia wkładu własnego,

- ustalenia właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

W celu ułatwienia sporządzenia analizy finansowej opracowane zostały tabele umożliwiające przygotowanie analiz zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.

Dane należy przygotować w następujących arkuszach:

- „1 Założenia”

- „2 Dane wyjściowe”

- „3 Poziom dofinansowania”

- „4 Efektywność finansowa”

- „5 Plan finansowy”

- „6 Wrażliwość i ryzyko”

- „7 Dane historyczne”

- arkusze pomocnicze od arkusza 8, zgodnie z indywidualnymi potrzebami Wnioskodawcy.

WAŻNE!

Odpowiednie dane, obliczenia, tabele, itd. (wymagane elementy wyszczególnione są w załączniku - arkuszu kalkulacyjnym) należy dołączyć do Studium zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Tabele wynikowe z arkuszy od „1 Założenia” do „7 Dane historyczne” należy dołączyć do Studium Wykonalności jako kolejno ponumerowane załączniki, natomiast dane zawarte w arkuszach pomocniczych od arkusza 8 należy pozostawić jedynie w wersji elektronicznej. Załączniki w formie papierowej powinny przedstawiać jedynie te tabele, w których Wnioskodawca zawarł obliczenia; arkuszy i tabel niewypełnionych nie należy drukować. W wersji elektronicznej niewypełnionych arkuszy nie należy usuwać. Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne formuły pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. Plik nie może komunikować się na zewnątrz.

Założenia do analizy finansowej

Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodologię zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (metoda DCF). Jeżeli jakiś wykorzystywany w prognozie parametr makroekonomiczny został określony w „Wariantach rozwoju gospodarczego Polski” zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, to dla pierwszych 5 lat prognozy należy korzystać z wartości określonych w wariancie podstawowym. Dla pozostałych okresów analizy należy stosować wartości jak z ostatniego roku tego wariantu. Warianty te będą podlegały okresowej aktualizacji. Ponadto analiza powinna być oparta  na pewnych założeniach, przedstawionych w tabeli poniżej:

| Ujmowanie wielkości finansowych | - wszelkie wielkości finansowe ujmowane są z punktu widzenia Wnioskodawcy (Wnioskodawców), chodzi głównie o: nakłady inwestycyjne, przychody operacyjne, koszty operacyjne itd. dotyczące projektu (określające przepływy pieniężne projektu); - analiza powinna być przeprowadzona w PLN; - analiza finansowa uwzględnia przepływy pieniężne w roku, w którym miała miejsce rzeczywista zmiana stanu środków pieniężnych; - rokiem obrotowym w przyjętych założeniach jest rok kalendarzowy; - projekcję skumulowanych przepływów pieniężnych należy przedstawić w ujęciu rocznym; - punktem wyjścia prognoz finansowych są dane finansowo-księgowe Wnioskodawcy (jednostki użytkującej projekt) obejmujące jeden ostatni zamknięty okres sprawozdawczy; w przypadku braku dostępności do danych historycznych należy oprzeć się na wiedzy eksperckiej i koncepcji technicznej. |
| --- | --- |
| Wartość rezydualna | Wartość rezydualną w analizie finansowej należy określić w oparciu o wycenę wartości aktywów trwałych netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości Wnioskodawcy. W przypadku projektów generujących dochód wartość rezydualną należy określić w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, chyba, że Wnioskodawca szczegółowo wskaże uzasadnienie innej metody określenia tej wartości, wynikające ze specyfiki danej inwestycji. |
| Stopa dyskontowa | Uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. Przepływy pieniężne podlegają dyskontowaniu dla kolejnych lat przy zastosowaniu jednakowej dla całego okresu odniesienia stopy dyskontowej na poziomie 4% (dotyczy analizy finansowej). |
| Amortyzacja | Metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy/operatora. |
| Podatek VAT | Ceny towarów i usług podawane w analizie to ceny netto (bez podatku VAT). Jednak w przypadku, kiedy podatek VAT nie podlega zwrotowi powinien być ujęty w cenach. To samo dotyczy nakładów inwestycyjnych. Jeśli nakłady inwestycyjne projektu planowane są w cenach brutto należy dokonać wyodrębnienia podatku VAT (podać osobno cenę netto oraz VAT ze wskazaniem stawki podatku). |
| Ceny | W prognozach finansowych, przepływach pieniężnych, itd., należy stosować ceny stałe, tj. nieuwzględniające wpływu inflacji. |
| Przepływy środków pieniężnych | Analiza finansowa uwzględniać powinna wyłącznie przepływ środków pieniężnych (rzeczywistą kwotę pieniężną). W związku z powyższym przedmiotem analizy nie może być amortyzacja. |
| Okres odniesienia | Okres odniesienia (okres referencyjny, horyzont czasowy) – to okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt. Bardzo istotne jest, aby do obliczania wszystkich wskaźników w analizie finansowej i ekonomicznej stosować ten sam okres odniesienia. Okres odniesienia dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.4. wynosi 15 lat. Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok poniesienia pierwszych nakładów na projekt). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został złożony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. |

Przyjęte założenia (w tym np.: stopa wzrostu PKB, stopa bezrobocia, itd.) wraz z określeniem wykorzystanych źródeł również należy przedstawić w arkuszu „1 Założenia”.

Nakłady inwestycyjne projektu

Nakłady inwestycyjne należy przedstawić zgodnie z tabelą w arkuszu „2. Dane wyjściowe” w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. W tym miejscu należy wkleić tabelę pt.: „Nakłady inwestycyjne na projekt oraz koszty operacyjne nie stanowiące nakładów inwestycyjnych” - proszę kopiować tylko te lata z tabeli w których wpisane zostały dane.

Przez koszty operacyjne nie stanowiące nakładów inwestycyjnych należy rozumieć te wydatki, których nie dolicza się do kosztu wytworzenia środka trwałego, np. koszty przygotowania studium wykonalności, koszty szkoleń, koszty promocji i reklamy (np. tablic informacyjnych i pamiątkowych o wartości do 10 000 zł, ogłoszeń w prasie, strony internetowej).

W tym punkcie należy także szczegółowo uzasadnić konieczność ponoszenia w projekcie nakładów odtworzeniowych, a także wskazać podstawę ich prognozowania. Należy pamiętać, że nakłady odtworzeniowe to nakłady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po zakończeniu jego realizacji), przeznaczone na niezbędne odtworzenie pewnych elementów projektu, o okresie użytkowania krótszym niż główny element infrastruktury projektu. Nakłady te muszą mieć charakter niezbędny dla zapewnienia operacyjności projektu w przyjętym okresie odniesienia (tj. okresie życia ekonomicznego projektu). Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych z naprawami i remontami bieżącymi.

W projektach objętych pomocą publiczną (nie dotyczy de minimis), w przypadku których indywidualnie wyliczone dofinansowanie przyrównuje się do obliczonego wg zasad ogólnych, dodatkowo należy ustalić wartość kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zasadami określonymi dla pomocy publicznej udzielanej w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 (GBER) oraz zasadami obowiązującymi dla WRPO. Obliczenia szczegółowe, prezentujące koszty kwalifikowalne wg GBER i WRPO, należy wykonać w arkuszu nr „9 Nakłady inwestycyjne (w tym nakłady odtworzeniowe)”. W tym miejscu należy wkleić Tabelę nr 24 z arkusza nr 9.

Źródła finansowania inwestycji

W poniższej tabeli należy przedstawić strukturę finansowania inwestycji objętej projektem (montaż finansowy). Szczegółowo należy omówić źródła finansowania wkładu własnego. W przypadku korzystania z kredytów/pożyczek należy podać warunki kredytowe/pożyczkowe (oprocentowanie, okres kredytowania, rodzaj spłat, ewentualny okres karencji, prowizja).

| Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu |  | Kwota (zł) |  | Procent całości % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR |  |  |  |  |  |
| Wkład własny Wnioskodawcy |  |  |  |  |  |
| Pozostałe (jakie?) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Razem kwalifikowalne |  |  |  | 100% |  |
|  | Źródła finansowania kosztów niekwalifikowalnych projektu |  | Kwota (zł) |  |  |
|  | Inne (jakie?) |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Razem niekwalifikowalne |  |  |  |  |
|  | Razem projekt |  |  |  |  |

W tym punkcie należy także omówić, w jaki sposób zostaną sfinansowane nakłady inwestycyjne do czasu otrzymania refundacji ze środków WRPO 2014+ – prefinansowanie.

Projekcja przychodów operacyjnych projektu

W tym punkcie należy krótko opisać zidentyfikowane źródła przychodów projektu oraz opisać założenia przyjęte do szacowania ich wielkości w okresie odniesienia.

Dla potrzeb analizy finansowej należy dokonać wyraźnego rozgraniczenia przychodów ze względu na sposób ponoszenia opłat przez bezpośrednich użytkowników. Jest to niezbędne do określenia trwałości finansowej projektu.

Ponadto należy opisać czy i jak (metoda badania, źródło danych), zostały sporządzone prognozy przychodów generowanych przez bezpośrednich użytkowników.

Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości świadczonych usług oraz wysokości przyjętych opłat.  Ten punkt analizy finansowej jest wymagany w przypadku inwestycji, w wyniku których będą w okresie eksploatacji świadczone odpłatne usługi, bądź dostarczane odpłatnie wyroby gotowe, towary i inne.

Poniższe tabele dotyczące ceny, wielkości sprzedaży oraz kalkulacji przychodów są wzorem, który należy zastosować przy obliczaniu przychodów w arkuszu pomocniczym. Projekcja powinna obejmować cały okres odniesienia, poniższa propozycja źródeł przychodów jest przykładowa i nie stanowi zamkniętej listy.

Przychody – jeśli jest to możliwe – powinny zostać określone jako iloczyn ilości sprzedanych usług / produktów oraz ich ceny, w podziale na poszczególne kategorie usług / produktów.

| Cena – należy określić planowany poziom cen produktów/usług, które związane są z realizacją projektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok … |
| Wysokość opłat (cena jednostkowa) - Usługi: - ………… - ………… - itd. |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |

| Prognoza sprzedaży – wielkość sprzedaży (sztuki, jednostki, dni, godziny, itp.) w kolejnych okresach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok … |
| Liczba użytkowników / korzystających / wynajmów / usług: - Usługi: - …… - ....... - itd. |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |

| Kalkulacja przychodów ze sprzedaży (dane są iloczynem wartości z tabeli ”Cena” i „Prognoza sprzedaży”) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok … |
| Przychody ogółem |  |  |  |  |  |
| - Usługi: - …… - …... - itd. |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |

Obliczenia pomocnicze należy wykonać w arkuszu „11 Przychody operacyjne” i przedstawić w tabeli wynikowej nr 4 „Przychody i koszty operacyjne” z arkusza „2 Dane wyjściowe”, którą należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

Projekcja kosztów operacyjnych

Szacowanie kosztów eksploatacji (operacyjnych) odbywa się według układu rodzajowego kosztów 
z uprzednim określeniem założeń. W razie braku danych należy korzystać z ostatniego dostępnego okresu lub wiedzy konsultantów i danych rynkowych. Kluczowe jest podanie źródła informacji. Szacowanie kosztów należy odnosić do cen rynkowych i przyjętej koncepcji technicznej.

W poniższej tabeli proszę opisać poszczególne koszty w odniesieniu do zgłoszonego projektu.

| Koszty | Komentarz |
| --- | --- |
| Amortyzacja | Wysokość amortyzacji należy obliczać oddzielnie dla każdej grupy majątku trwałego. Generalnie amortyzację należy szacować w podziale na dwie grupy: amortyzacja powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacja nakładów odtworzeniowych. Metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy/operatora. Tu należy wskazać stawki amortyzacji przyjęte w analizie dla poszczególnych grup środków trwałych. |
| Usługi obce | To koszty nabycia usług ponoszone na rzecz innych podmiotów wskutek realizacji projektu. Wydatki te związane są np. z: najmem obiektów, remontami, serwisem i konserwacją środków trwałych, łącznością (usługi pocztowe, telekomunikacyjne), transportem towarów i osób, dozorem mienia przez obce jednostki, doradztwem, sprzątaniem obiektów, innymi świadczeniami zaliczonymi do usług (np. usługi informatyczne, wydawnicze, szkoleniowe, pralnicze, komunalne, itp.). Poziom tych kosztów należy szacować w oparciu o planowane zapotrzebowanie na danego rodzaju usługi. Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne. |
| Zużycie materiałów i energii | Ujmowane są tutaj koszty zużytych materiałów podstawowych (materiałów bezpośrednich), koszty materiałów o charakterze pomocniczym, koszt zużytej energii elektrycznej, opałowej, wody, gazu oraz wartość środków obrotowych zaliczanych bezpośrednio w koszty (np. materiały biurowe, itp.) Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne. |
| Wynagrodzenia | Prognozowane na podstawie planowanego zatrudnienia i przeciętnego planowanego wynagrodzenia brutto. Szacunki należy opierać na analizie wykonalności technicznej projektu. Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne. |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | Podstawą wymiaru składek jest wynagrodzenie brutto. Są to np. składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, itd. Wysokość obciążeń wynikać musi z obowiązującego prawa oraz danych księgowych podmiotu. Wynagrodzenie brutto jest podstawą do obliczania składek ZUS. Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne. |
| Podatki i opłaty | Podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty środowiskowe, notarialne, skarbowe, itp. – ustalone zgodnie z przepisami prawa. Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne. |
| Pozostałe koszty rodzajowe | Np.: składki od ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy, itp. W tej kategorii należy ująć koszty niewyszczególnione w pozostałych kategoriach. Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne. |

Przychody i koszty operacyjne projektu należy przedstawić w tabeli wynikowej nr 4 „Przychody i koszty operacyjne” z arkusza „2 Dane wyjściowe”, którą należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium. Dane dotyczące planu amortyzacji powinny wynikać z arkusza pomocniczego „8 Plan amortyzacji (w tym obliczenie wartości rezydualnej)”, a informacje dotyczące projekcji kosztów z arkusza „10 Koszty operacyjne”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto

Należy wykonać prognozę zmiany kapitału obrotowego netto dla projektu, biorąc pod uwagę zmiany następujących pozycji:

  - należności, w tym wskazać przyjęty okres regulacji należności,

  - zapasów, w tym wskazać przyjęty okres rotacji zapasów,

  - zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek, w tym wskazać przyjęty okres spłaty zobowiązań.

Poniżej wskazano wzory na obliczenie wskaźników rotacji zobowiązań, należności i zapasów. Wskaźniki te posłużą do prognozowania wymienionych pozycji w kolejnych latach projekcji w oparciu o prognozowane wielkości przychodów i kosztów operacyjnych. Ponieważ kapitał obrotowy netto jest z natury zasobem, w celu przekształcenia go w strumień pieniężny uwzględniane powinny być wyłącznie przyrosty roczne, tj. zmiany 
w stosunku do poziomu kapitału obrotowego netto w roku poprzednim. Wzrost kapitału obrotowego netto 
w stosunku do roku poprzedniego traktowany jest jako rodzaj nakładu poniesionego w danym roku na rzecz projektu. Przy obliczaniu wskaźników efektywności FNPV i FRR zmianę KON należy uwzględniać jedynie dla fazy inwestycyjnej.

| Nazwa wskaźnika | Stosunek obliczeniowy | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | Zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem pożyczek i kredytów x 365 dni Koszty operacyjne – amortyzacja |  |
| Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) | Zapasy x 365 dni Zużycie materiałów i energii + wartość sprzedanych towarów (w cenie nabycia) |  |
| Wskaźnik rotacji należności (w dniach) | Należności krótkoterminowe x 365 dni Przychody ze sprzedaży |  |

Wielkość powyższych wskaźników powinna wynikać z okresu historycznego (ostatni pełny rok obrotowy).

W tym miejscu należy krótko skomentować otrzymane wyniki. Sposób obliczania zmiany kapitału obrotowego netto przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

Kapitał obrotowy projektu należy przedstawić w tabeli wynikowej nr 5 „Kapitał obrotowy” z arkusza „2 Dane wyjściowe”, którą należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium. Dane powinny wynikać 
z obliczeń wykonanych w arkuszu „12 Kapitał obrotowy (obliczenia historycznych wskaźników rotacji)”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

##### Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu

Ustalenie dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną:

- pomoc de minimis:

Wartość dofinansowania należy ustalić jako iloczyn kosztów kwalifikowalnych i maksymalnej intensywności dofinansowania określonej w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

- wyłączenia blokowe na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER):

Wartość dofinansowania należy ustalić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odpowiednych rozporządzeniach wykonawczych, odnosząc się do sprecyzowanej tam kwalifikowalności kosztów oraz intensywności dofinansowania.

W przypadku form pomocy publicznej, dla których konieczne jest zbadanie indywidualnych potrzeb w zakresie dofinansowania, jego wartość ustala się poprzez umniejszenie kosztów kwalifikowalnych o wartość zysku operacyjnego.

Zysk operacyjny oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. Dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku. Wielkości finansowe należy dyskontować stopą dyskontową ustalaną na podstawie stawki referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej.

W celu wyliczenia zysku operacyjnego oraz ustalenia wysokości wsparcia w ramach ww. rodzajów pomocy należy:

- Wziąć pod uwagę przychody i koszty operacyjne projektu w okresie ekonomicznego życia projektu i wyliczyć zysk:

Zysk operacyjny (ZO) = Σ zdyskontowanych przychodów operacyjnych -

Σ zdyskontowanych kosztów operacyjnych

- W przypadku gdy zysk operacyjny ˃ 0 należy go odjąć od kosztów kwalifikowalnych projektu (EC).

Kwota pomocy ≤ EC – ZO

gdzie:

EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu;

ZO – zysk operacyjny;

Każdorazowo należy porównywać czy wyliczona kwota pomocy (Krok 1) nie przewyższa kwoty maksymalnego dofinansowania z Uszczegółowienia WRPO 2014+ w ramach danego Działania/Poddziałania (max % x koszty kwalifikowalne – Krok 2), a w przypadku wystąpienia takiej sytuacji przyjąć niższą kwotę i niższy % dofinansowania. Dokonując porównania należy zwrócić uwagę na różnice w kwalifikowalności kosztów w przypadku pomocy publicznej i dofinansowania na zasadach ogólnych – ustalenie EC.

Należy przedstawić maksymalną kwotę pomocy jako wartość niezdyskontowaną.

- Z kolei w przypadku gdy analizowana działalność nie będzie generowała ww. zysku tj. zysk operacyjny ≤ 0, kwota pomocy będzie się odnosiła jedynie do kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota pomocy = EC × MaxCRpa

gdzie:

EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu

MaxCRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu WRPO 2014+

W takim przypadku należy przyjąć poziom dofinansowania zgodny z zapisami Uszczegółowienia WRPO 2014+ dla danego Działania/Poddziałania (max % x koszty kwalifikowalne).

Ustalając maksymalną kwotę pomocy jako różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym, operator ma prawo powiększyć zysk operacyjny o tzw. rozsądny zysk przez odnośny okres. Przez rozsądny zysk należy rozumieć typowy zysk dla danego sektora. Przy braku możliwości jego określenia, stopa zwrotu z kapitału, która nie przekracza odnośnej stopy swap powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych, będzie uznawana za rozsądną. Stopa swap - stopa dla instrumentów o dłuższym terminie wymagalności odpowiadająca międzybankowej oferowanej stopie referencyjnej, publikowana jest na stronie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html. Wartości stopy swap są podawane dla wartości dla okresów 1-10 lat. W przypadku inwestycji, dla których cykl życia inwestycji przekracza 10 lat należy przyjąć wartość stopy swap dla 10 letniego okresu.

Zysk operacyjny wylicza się ex ante na podstawie rozsądnych prognoz i nie ustala się go ponownie (za wyjątkiem korekty stopy dyskontowej na dzień podpisania umowy). Jednak każdorazowo przy zmianie kosztów kwalifikowalnych (w tym również po podpisaniu umowy o dofinansowanie) konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez odjęcie zysku operacyjnego od kosztów kwalifikowalnych i przyrównanie do maksymalnego poziomu dofinansowania z Uszczegółowienia WRPO 2014+.

Pomoc publiczna w świetle art. 61 – wyłączenia

Projekty objęte pomocą publiczną nie należą do kategorii projektów generujących dochód po ukończeniu (zgodnie z art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013), o ile stanowią:

- pomoc de minimis,

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis poziom dofinansowania ustalany jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla poszczególnych Działań/Poddziałań w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa,

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, poziom dofinansowania ustalany jest w oparciu o zasady (limity lub ograniczenia co do kwoty) wskazane w przepisach krajowych wydanych na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla poszczególnych Działań/Poddziałań w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną realizowanych przez dużych przedsiębiorców wystąpi konieczność indywidualnej weryfikacji zapotrzebowania na finansowanie. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej takim mechanizmem indywidualnej weryfikacji potrzeb jest mechanizm pomniejszania kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny, przewidziany w wybranych rodzajach pomocy publicznej.

W przypadku występowania w projekcie kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do dofinansowania w ramach art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER) oraz pomocy de minimis Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania.

Obliczenie poziomu dofinansowania należy wykonać w arkuszu „3 Poziom dofinansowania” wypełniając tabelę wynikową nr 6 „Indywidualna weryfikacja” (Krok 1 lub Krok 1 i Krok 2) i/lub tabelę wynikową nr 7 „Wskaźnik intensywności pomocy”. W przypadku obliczania wysokości pomocy publicznej w oparciu o zysk operacyjny, obliczenia szczegółowe należy przeprowadzić w arkuszu „14 Zysk operacyjny”. Tabele z arkusza 3 należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium.

W tym punkcie Wnioskodawca powinien zamieścić odpowiedni komentarz do sposobu ustalenia poziomu dofinansowania odnosząc się do przedstawionych powyżej informacji i krótko skomentować otrzymane wyniki.

W zakresie nieuregulowanym w powyższym opisie obowiązują Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu).

##### Finansowa trwałość

Weryfikacja trwałości finansowej to zbadanie stanu środków pieniężnych na koniec poszczególnych okresów. Dla Wnioskodawców aplikujących w ramach Osi priorytetowej 1 pojęcie trwałości dodatkowo poszerzono o konieczność wykazania płynności finansowej w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, a w przypadku podmiotów funkcjonujących krócej na rynku, płynność finansowa będzie weryfikowana w okresie ich całej działalności. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany jest przygotować dane historyczne w arkuszu „7 Dane historyczne” dla lat n – 1, n – 2 i n – 3. Jeżeli rok bazowy, tj. pierwszy rok przyjętego okresu odniesienia, nie jest jednocześnie rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (rokiem n), należy także przedstawić informacje dla roku n, tak aby zachować ciągłość prognozy. Prognozy dla przyjętego okresu odniesienia należy przygotować wg przedstawionych poniżej sugestii.

Przy sporządzaniu projekcji wielkości finansowych należy oprzeć się na sporządzonych wcześniej prognozach, a także na danych historycznych. Jest to istotne szczególnie przy tych kategoriach przychodów czy kosztów, które nie są bezpośrednio zależne od poziomu prowadzonej działalności. Można je założyć na stałym poziomie w całym okresie analizy. Trwałość ocenia się na podstawie projekcji skumulowanych przepływów pieniężnych. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Jeśli sam projekt nie jest trwały (saldo skumulowanych przepływów mniejsze od zera), nie oznacza to, że nie należy go realizować. Jeśli przepływy dla Wnioskodawcy (jednostki użytkującej infrastrukturę) z projektem są dodatnie, projektu nie należy odrzucać. Ważne jest zabezpieczenie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych wystarczających do wdrożenia projektu oraz do zarządzania aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi i środowiskowymi. Trwałość finansowa oznacza, że Wnioskodawca (jednostka użytkująca infrastrukturę) pozostaje finansowo stabilny w każdym roku analizy.

Trwałość finansowa projektu / Trwałość finansowa Wnioskodawcy z projektem

Podmioty będące jednocześnie Wnioskodawcą i użytkującym projekt, sporządzające pełną sprawozdawczość finansową (bilans, rachunek zysków i strat, ew. rachunek przepływów pieniężnych) prezentują trwałość finansową projektu na podstawie tabeli nr 12 „Pro forma sprawozdanie z przepływów pieniężnych – Projekt [zł]” z arkusza „5 Plan finansowy”.

Analiza trwałości finansowej polega na sprawdzeniu nie tylko samego projektu, ale również Wnioskodawcy z projektem. Analiza przepływów gotówkowych (z uwzględnieniem realizacji i eksploatacji projektu) powinna wykazać, że Wnioskodawca ma dodatnie roczne saldo gotówkowe pod koniec każdego roku wdrażania i działalności. Projekcje dotyczące trwałości Wnioskodawcy z projektem powinny być przedstawione w tabeli nr 14 „Pro forma sprawozdanie z przepływów pieniężnych - beneficjent z projektem [zł]” w arkuszu „5 Plan finansowy”. Powinny one obejmować cały uwzględniony w analizie okres odniesienia.

Tu należy skomentować otrzymane wyniki oraz przywołać załącznik do Studium Wykonalności, w którym przedstawione będą obliczenia.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium

##### Wskaźniki efektywności finansowej

Do obliczenia efektywności projektu należy posłużyć się przepływami pieniężnymi projektu w kolejnych latach okresu odniesienia. Do obliczania efektywności finansowej należy stosować następujące wskaźniki:

| Wskaźnik | Komentarz |
| --- | --- |
| Finansowa Zaktualizowana Wartość Netto NCFt – finansowe przepływy pieniężne netto projektu w roku t (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami projektu w roku t) n- liczba lat okresu odniesienia t=1,…n– kolejny rok okresu odniesienia r- finansowa stopa dyskontowa | Wskaźnik informuje nas, o ile dzisiejsza wartość korzyści finansowych netto przekracza zdyskontowaną wartość nakładów i późniejszych kosztów utrzymania projektu. Jeżeli jest to wartość ujemna oznacza, że nakłady przekraczają korzyści finansowe, a tym samym projekt nie powinien być realizowany (z punktu widzenia inwestora), ponieważ jest finansowo nieefektywny. |
| Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu | Jest to stopa dyskontowa, przy której zrównuje się wartość teraźniejsza prognozowanych korzyści i wydatków projektu, inaczej mówiąc, przy której finansowa zaktualizowana wartość korzyści netto (FNPV) jest równa zero. |

Na potrzeby opracowania Studium Wykonalności wyróżniamy dwa poniżej zaprezentowane wskaźniki:

| Wskaźniki | Komentarz |
| --- | --- |
| Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji - finansowa bieżąca wartość netto (FNPV/C), - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C), . | Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji są obliczane z perspektywy całości inwestycji, bez względu na to, jak jest ona finansowana oraz z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację. Określają one efektywność finansową projektu z uwzględnieniem całkowitych nakładów inwestycyjnych. Powinny one być obliczane na podstawie prognozy przepływów pieniężnych odpowiadającej przyjętemu okresowi odniesienia projektu i obejmować: - nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe, - koszty działalności operacyjnej, - zmiana kapitału obrotowego netto (faza inwestycyjna), - przychody w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - wartość rezydualną aktywów projektu na koniec okresu odniesienia. Tu należy podać otrzymane wyniki i je skomentować. |

Jeżeli w przypadku świadczenia usługi w interesie ogólnym właściciel i operator to różne podmioty, należy przeprowadzić skonsolidowaną analizę finansową, z wyłączeniem przepływów pieniężnych pomiędzy właścicielem i operatorem, w celu oceny rzeczywistej rentowności inwestycji, niezależnie od płatności wewnętrznych.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

##### Analiza ekonomiczna

(dotyczy projektów nie zaliczanych do dużych zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013 dla których Instytucja Zarządzająca nie zdecydowała o konieczności przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści)

Analizę ekonomiczną należy sporządzić w formie opisowej. Należy wymienić i skomentować wszystkie istotne efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Jeżeli jest to możliwe należy zaprezentować efekty projektu w kategoriach ilościowych.

- Analiza wrażliwości i ryzyka

Analiza wrażliwości oraz analiza ryzyka obejmująca jakościową ocenę ryzyka powinna zostać opracowana dla wszystkich projektów i dotyczyć zmiennych krytycznych wymienionych w tabelach nr 18, 19, 20 w arkuszu „6 Wrażliwość i ryzyko” .

##### Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej projektu (FNPV/C, FRR/C) oraz trwałość finansową. Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Według Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1% powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1%.

Analiza wrażliwości powinna się odnosić do efektywności projektu oraz do analizy trwałości finansowej.

| Analiza trwałości finansowej | Efektywność projektu |
| --- | --- |
| Ocena powinna wykazać, że określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej systemu. Analizę należy przeprowadzić dla wariantu pesymistycznego i porównać go do wariantu wyjściowego. Wybór parametrów i poziom zmian zależy od typu i charakteru projektu, specyfiki sektora i lokalnych lub regionalnych warunków rynkowych. Wypełniając tabelę należy podać dla wskazanej zmiany parametrów krytycznych wartość skumulowanych przepływów pieniężnych dla okresu odniesienia. | Należy wykazać, jak wyliczone wartości wskaźników finansowych (FRR/C i FNPV/C) zmieniają się wraz ze zmianą parametrów służących do ustalenia kosztów i korzyści projektu. Należy przedstawić wartości wskaźników efektywności projektu policzone przy założonych zmianach poszczególnych wielkości krytycznych. |

Analizę wrażliwości należy przedstawić w tabeli nr 18 „Analiza wrażliwości - scenariusze” oraz w tabeli nr 19 „Analiza wrażliwości – obliczenie FNPV/C i FRR/C” z arkusza „6 Wrażliwość i ryzyko”. Tu należy skomentować otrzymane wyniki.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

##### Analiza ryzyka

Analiza ryzyka powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie). Należy wskazać i opisać zidentyfikowane ryzyka mające wpływ na prawidłową realizację projektu. Należy również przedstawić okoliczności, które spowodują wystąpienie określonej sytuacji.

Analizę ryzyka należy przedstawić w tabeli nr 20 „Analiza ryzyka” w arkuszu „6 Wrażliwość i ryzyko”.

- Analiza oddziaływania na środowisko

| Krótki opis wpływu realizacji inwestycji na środowisko | W tabeli należy opisać wpływ projektu na środowisko: - w trakcie jego realizacji, - po zakończeniu jego realizacji (uwzględniając wszystkie pozytywne/negatywne efekty ekologiczne). Jeżeli została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, należy odnieść się do wniosków w niej zawartych. |
| --- | --- |
| Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 | Ostateczne wnioski wynikające z zaświadczenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. |
| Ocena wpływu przedsięwzięcia na jednolitą część wód (tzw. „ramowa dyrektywa wodna”) | Ostateczne wnioski wynikające z deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. |

- Załączniki do Studium Wykonalności

W tym miejscu należy podać dokładny spis załączników do przygotowanego Studium Wykonalności. W dokumentacji aplikacyjnej (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) powinny znaleźć się kolejno ponumerowane załączniki, zawierające tabele wynikowe, jak również odpowiednio sformatowane arkusze kalkulacyjne z obliczeniami własnymi Wnioskodawcy.

| Oświadczenie Wnioskodawcy: |  |
| --- | --- |
| Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą projektu oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. Jestem świadomy, iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub celowe niedoszacowanie/przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.) |  |
| Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy: |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Data |  |
| Podpis |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Data |  |
| Podpis |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Data |  |
| Podpis |  |

Stopa dyskontowa = stopa bazowa + marża 100 punktów bazowych. Strona internetowa UOKIK: https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Zgodnie z art. 7 ust.3 GBER „Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie jej przyznania. Wartość kosztów kwalifikowalnych jest dyskontowana do ich wartości w chwili przyznania pomocy”

Zgodnie z art. 7 ust.3 GBER „Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa dyskontowa obowiązująca w momencie przyznania pomocy